## Slide 1
第五章 综合实战与交付 · 5.1 项目范围与完成条件
从一个委托开始
什么才算
把项目做完
委托人要的不是一段演示，而是一份别人能检查、能使用、能维护的成果。本节把一句愿望组织成一个可以交接的项目。
一句愿望
一个项目
一份可交接的成果
委托人的原话
让大家看看，先问清楚是不是比直接指路好
↓
研究问题
在给定条件与观察窗口下，比较两种入口咨询策略
↓
设计交付
验收到「可以
开始实施」
运行交付
再增加真实实验
与接收记录
5.1 项目范围与委托
01 / 24
Notes: 我先从一个真实的委托讲起。一位社区培训负责人看过第四章的服务大厅教案，希望用它组织一次工作人员研讨。他提出来的要求很自然：让大家看看，先问清楚是不是比直接指路更好。
这句话听起来像一个小小的演示需求，作者也许很快就能展示一段人物行走与对话，可这并不能回答委托人的问题。
委托人真正需要知道的是三件事：展示依据什么规则、遗漏了哪些结果、下次换一位讲师能不能继续使用。
所以这一节要把一句愿望组织成一个可以交接的项目。我们复用第四章的虚构服务大厅，不再增加新的行业场景。第三章讲过系统怎样操作，第四章讲过实验怎样比较，这里只关心这些知识怎样共同变成一份别人能够检查、使用和维护的成果。

## Slide 2
5.1 本节地图
本节要看清的四件事
委托要的不是一段演示，而是一份别人能检查、能使用、能维护的成果。四件事依次把一句愿望变成可交接的项目。
一句愿望
↓
一个可回答的问题
↓
一份可交接的成果
①
把愿望改写成可回答的问题
对谁更好、改善什么、愿意付出多少代价，三个目标要分别说明
②
一页项目约定与两种交付范围
设计交付验收到「可以开始实施」，运行交付再要求真实配置与全部 Run
③
把需求连到证据，而不只连到文件名
每个需求配一个验收问题和一种无法替代的证据，缺口要留在表里
④
三种职责、六个环节与相称的完成条件
作者、复核者、接收者分工；完成条件的名称要与手里的证据相称
5.1 项目范围与委托
02 / 24
Notes: 这一节要看清四件事，它们是一条链，不是四份清单。
第一件，把愿望改写成可回答的问题。委托人说「先问清楚是不是更好」，这里面至少有三个未确定：对谁更好、改善什么、愿意付出多少代价。这三个目标要分别说明。
第二件，建立一页足够具体的项目约定，并且选清交付范围。只交可审阅的设计，还是还要交真实运行与接收记录，这两种范围的完成材料完全不同。
第三件，把需求连到证据。给需求一个简短编号，再说明什么材料支持它。有人交出一个叫「最终报告」的文件，不能由文件名判断项目完成。
第四件，分清三种职责与六个可交接环节，最后让完成条件的名称和手里的证据相称。

## Slide 3
第五章 5.1 项目范围与完成条件
知识块 ①
①
把一句愿望，改写成可回答的问题
「先问清楚是不是更好」至少包含三个未确定之处：对谁更好、改善什么、愿意付出多少代价。
一句愿望
›
三个未确定之处
›
可回答的研究问题
5.1 项目范围与委托
03 / 24
Notes: 先解决最根本的一步：把一句愿望改写成可以被回答的问题。
委托人说「先问清楚是不是更好」。这句话听起来清爽，其实至少包含三个未确定之处。第一是对谁更好：对来访者来说更少走错可能是好事，对咨询台来说多一轮询问又要花时间和调用。第二是改善什么：咨询闭环、错误窗口请求、咨询负担，这三个指标的方向并不一致。第三是愿意付出多少代价。
这些目标必须分别说明，不能合成一句含糊的「更好」。写成一个可回答的问题之后，项目才有判据，也才允许结果和预期不一样。

## Slide 4
5.1.1 将一句愿望改写成可回答的问题
一句愿望里，藏着三个未确定
委托人的原话
让大家看看，先问清楚是不是比直接指路好。
对谁更好
来访者可能少走错一次；咨询台要多一轮询问的时间与调用。
改善什么
咨询闭环、错误窗口请求、咨询负担，三个指标的方向并不一致。
愿意付出多少代价
多一轮澄清会增加调用与等待，这笔代价要单独说清。
三个目标要分别说明，不能合成一句「更好」
项目不以证明预设观点为完成条件，也不要求每个角色都成功。
5.1 项目范围与委托
04 / 24
Notes: 把愿望拆开之后，会看到三个必须分别说明的目标。
第一个是对谁更好。对来访者来说，更少走错可能有益；对咨询台来说，多一轮询问要花时间和调用。同一句「更好」，站的位置不同，含义就不同。
第二个是改善什么。我们要看的是咨询闭环、错误窗口请求和咨询负担这三项。它们的方向并不一致，很可能一个变好、另一个变差。
第三个是愿意付出多少代价。多一轮澄清会增加调用与等待，这笔代价要单独写清楚。
还有一个容易被忽略的地方：项目不以证明预设观点为完成条件。我讲这个案例时反复提醒学员，展示依据什么规则、遗漏了哪些结果，比结论好不好看更重要。

## Slide 5
5.1.1 将一句愿望改写成可回答的问题
把问题写成一句可以被回答的话
本节采用的研究问题
在给定的四项咨询需求、服务分工、人物信息与观察窗口下，将入口咨询台的「一次窗口建议」替换为「缺少关键目的时先澄清」，咨询闭环、错误窗口请求和咨询负担会出现什么差异？
调用更多却没有增加闭环，仍然是一项可以讨论的发现
不以证明预设观点为完成条件，也不要求每个角色都成功
它要求共同条件明确、结果完整、解释能接受复查
必须写明的三项共同条件
四项咨询需求
服务分工与人物信息
观察窗口
结果用于讨论信息缺失与服务策略，不能推定现实大厅的业务处理效率。
5.1 项目范围与委托
05 / 24
Notes: 现在看写法。我把研究问题写成一句话：在给定的四项咨询需求、服务分工、人物信息与观察窗口下，把入口咨询台的一次窗口建议替换为缺少关键目的时先澄清，咨询闭环、错误窗口请求和咨询负担会出现什么差异。
这句话里有三样东西必须写明。第一是共同条件，也就是四项咨询需求、服务分工与人物信息、观察窗口。第二是唯一改变的地方，只动咨询台那一段决策方法。第三是结果的用途，用来讨论信息缺失与服务策略，而不是评判工作人员的表现。
还有一条边界要守住：不能拿这个教学实验去推定现实大厅的业务处理效率。这样写，结果和预期不一样也是一项发现。

## Slide 6
5.1.1 将一句愿望改写成可回答的问题
明确说出这次不做什么
委托人还可能提出「减少排队」或「自动完成申请」。当前教案没有回答这两项要求所需的机制。
减少排队
范围之外
教案里既没有队列容量，也没有服务时长
没有这两项参数，等待时间与队列长度都无从测量，队列优化也就没有判据。
自动完成申请
范围之外
没有真实审批规则，也没有对应的系统动作
只在人物台词里写「申请通过」，不会因此产生任何审批能力。
把这两项列入后续议题，并在本次说明中明确范围——这比在故事里补一句台词诚实得多，也让接手的人少走弯路。
5.1 项目范围与委托
06 / 24
Notes: 还有一种情况特别常见：委托人顺手加了两项要求——减少排队，或者自动完成申请。它们听起来都在同一个服务大厅里，所以我们容易顺口答应。
但当前教案里既没有队列容量，也没有服务时长，排队问题无从测量；真实审批规则也没有，所以「申请通过」这件事在系统里根本没有对应的动作。
有一种错误做法是在人物台词里补一句「排队结束了」或者「申请已经通过」，看起来交代过去了，其实机制一点没变。
正确的处理是把这两项列入后续议题，并在本次说明里明确说出范围。承认做不到的事，比在故事里补一句台词诚实得多，也让接手的人少走弯路。

## Slide 7
第五章 5.1 项目范围与完成条件
知识块 ②
②
一页项目约定，两种交付范围
先定交付范围，再谈要准备哪些材料。设计交付检查完整性，运行交付再要求真实配置与全部运行。
设计交付
问题与方法 范围、判据、计划
输入材料 精确文字与依赖
运行证据 明确待执行
接收范围 纸面审读
|
运行交付
问题与方法 同样需要
输入材料 实际保存的实验副本
运行证据 全部 Run 与判分
接收范围 实际约定的核查
5.1 项目范围与委托
07 / 24
Notes: 接下来这一步是很多项目失败的地方：范围没有先选清。
写项目约定的时候，首先要决定交什么。是只交一份可以审阅的设计，还是还要交真实运行和接收记录？这两种范围的完成材料完全不同。
设计交付要求问题与方法说清范围、判据和计划，输入材料给出精确文字与依赖，运行证据写明待执行，接收范围停在纸面审读。运行交付在前三项上都要真实：实际保存的实验副本、全部 Run 与判分，再加上实际约定的核查。
两者都可以成为合格成果，关键是名称要和证据相称。本章的示例目前还处在设计准备阶段，所以只能按设计交付来谈。

## Slide 8
5.1.2 建立一页足够具体的项目约定
设计交付与运行交付
项目约定首先要选清交付范围：本次只交可审阅的设计，还是还要交真实运行与接收记录？两种范围分别列出完成材料。
设计交付 检查材料是否完整
问题与方法
范围、判据、计划
输入材料
精确文字与依赖
运行证据
明确待执行
接收范围
纸面审读
运行交付 再要求真实配置与全部 Run
问题与方法
同样需要
输入材料
实际保存的实验副本
运行证据
全部 Run 与判分
接收范围
实际约定的核查
两栏四行一一对应，但不表示执行顺序
本章示例尚处于设计准备，只完成了左侧这一栏所要求的材料。
5.1 项目范围与委托
08 / 24
Notes: 把两种范围并排看，差别就清楚了。
左边是设计交付。它检查材料是否完整：问题与方法要写清范围、判据和计划；输入材料要给出精确文字和依赖；运行证据只写明待执行；接收范围停在纸面审读。
右边是运行交付。前面三项它同样需要，但输入材料换成实际保存的实验副本，运行证据换成全部 Run 与判分，接收范围换成实际约定的核查。
请注意，这两栏的四个比较项是一一对应的，但它不是执行顺序，不表示先做完设计再自动进入运行。本章示例目前仍然停在左边的位置：材料在设计上完整，运行尚未发生。

## Slide 9
5.1.2 建立一页足够具体的项目约定
一页约定要回答的七个问题
约定先于地图制作，不必长篇，但要让参加者对同一件事有共同理解。
项目问题
本章采用的约定
谁使用成果
组织研讨的讲师，以及接手材料的另一位操作者
用来做什么
讨论信息不足时立即建议与先行澄清的取舍
观察什么
四项任务的咨询闭环、无效窗口访问、重复说明、首次有效回应时延和模型调用
改变什么
咨询台 Skill 中的一段决策方法
保持什么
地图、五名 Agent、三个对象、任务、模型、窗口规则、时间和判分口径
交什么
作者材料、方法与差异说明、完整运行索引、可追溯报告、实际取得的导出及接收记录
谁决定完成
作者自查后，由未参与配置的接收者按约定检查；同一人兼任时写明
5.1 项目范围与委托
09 / 24
Notes: 一页项目约定先于地图制作。它不需要冗长的管理术语，但要让参加者对同一件事有共同理解。
我把要回答的问题收成七个。谁使用成果——是组织研讨的讲师，以及接手材料的另一位操作者。用来做什么——讨论信息不足时立即建议和先行澄清的取舍。观察什么——四项任务的咨询闭环、无效窗口访问、重复说明、首次有效回应时延和模型调用。改变什么——只动咨询台 Skill 里的那一段决策方法。保持什么——地图、五名 Agent、三个对象、任务、模型、窗口规则、时间和判分口径都不变。
最后一条最容易被人含糊过去：谁决定完成。本章的约定是作者自查之后，由没有参与配置的接收者按约定检查；如果是同一个人兼任，必须在材料里写明。

## Slide 10
5.1.2 建立一页足够具体的项目约定
空白字段要写清是空白
项目委托书字段
示意
本机路径
待填写
参与人员与预算
待填写
run_id
待创建
文件哈希
待计算
阅读权限说明
待写明
可以复制委托书，填写本机路径、参与人员与预算
不要把空白字段变成想象中的系统事实
哪些人可以阅读哪些文件，应在交付约定中说明
系统尚未创建身份，run_id 保持「待创建」；文件尚未导出，哈希保持「待计算」。本章人物均为虚构，无需收集真实办事记录。
5.1 项目范围与委托
10 / 24
Notes: 项目委托书已经把本章共用的条件整理好了。制作的时候可以直接复制它，填上本机的路径、参与人员和预算。
这里有一条纪律要特别强调：不要把空白字段变成想象中的系统事实。系统还没有创建身份的时候，run_id 就应该保持「待创建」；文件还没有导出的时候，哈希就应该保持「待计算」。写成具体的编号和摘要看着更完整，其实是编造，接手的人会照着它去找一个不存在的东西。
另外要说明哪些人可以阅读哪些文件。本章采用的都是虚构人物，不需要收集真实的办事记录，也不需要取得真实居民的信息，这一点在交付约定里写清楚，后面就不会有争议。

## Slide 11
第五章 5.1 项目范围与完成条件
知识块 ③
③
把需求连到证据，而不只连到文件名
一个叫「最终报告」的文件，说明不了项目完成。要能说出：哪条需求、什么问题、什么材料支持它、什么材料替代不了。
需求编号
›
判据
›
来源
›
接收检查
5.1 项目范围与委托
11 / 24
Notes: 接下来解决一个很容易混淆的问题：什么是「有证据」。
有人交出一个文件，名字叫「最终报告」，我们不能凭文件名判断项目完成。更有效的做法是给每条需求一个简短编号，再说明什么材料支持它。
这里要提醒一句：这些编号只是作者文档里的引用，不是系统资源 ID，也不是需要加入内核的新状态机。我在评审学员作业时见过有人把它做成系统功能需求，那是对范围之外的东西做了过度设计。
接下来我按「需求编号、判据、来源、接收检查」这条链，把一项得分怎样回到事实讲一遍。

## Slide 12
5.1.3 把需求连到证据，而不只连到文件名
一项得分怎样回到事实
用需求编号 R3「结果可追溯」演示：咨询闭环这一分数，怎样一路查回实际回复与确认。
需求编号
R3 可追溯
任一得分可复查
›
判据
适配回复 ＋ 确认
教师先定义何为正确
›
来源
真实身份与事实
实际运行中的身份与事实
›
接收检查
他人定位并判断
别人能找到并自己判断
R 编号只是文档索引，不是系统资源 ID
系统身份须在实际创建后登记，也不需要为它增加新的内核状态机。
5.1 项目范围与委托
12 / 24
Notes: 我用需求编号 R3「结果可追溯」来演示这条链。
R3 的含义是任何一个得分都能被复查。它的判据是适配回复加上确认，也就是教师先定义什么算正确。判据对应的来源，是实际运行里真实出现的身份与事实。最后的接收检查，是由别人在材料里定位到这些内容，并自己判断一次。
四步走下来，咨询闭环这一项得分就不再是一个孤立的数字，而是一条可以走回去的路径。
还要强调一点：R 编号只是文档索引，不是系统资源 ID，系统身份必须等它真正创建之后再登记。把它当成系统状态机会让范围失控。

## Slide 13
5.1.3 把需求连到证据，而不只连到文件名
五项需求各自的验收问题
需求—证据矩阵把需求、验收问题、支持材料与无法替代的证据逐项对应。
需求
验收问题
支持它的材料
无法替代的证据
R1 可理解
接收者能解释研究问题和范围吗
委托书、方法说明
仅有漂亮的回放截图
R2 可比较
两组除决策段外条件一致吗
精确差异、包内资源核对
作者口头说「都一样」
R3 可追溯
任一任务得分能回到事实吗
判分行、Run 与事件定位
模型最后的自我总结
R4 可盘点
失败、中断和成本是否保留
全部运行索引、调用统计
只展示完成最快的 Run
R5 可接手
接收者完成了约定层次的检查吗
实际文件、环境说明、接收记录
发送成功或下载成功
5.1 项目范围与委托
13 / 24
Notes: 五项需求各有自己的验收问题和支持材料，我把它们列成一张可核对的清单。
R1 可理解，问的是接收者能不能解释研究问题和范围，支持它的是委托书和方法说明；一张漂亮的回放截图替代不了。
R2 可比较，问两组除决策段之外条件是否一致，靠的是精确差异和包内资源核对；作者口头说「都一样」不算证据。
R3 可追溯，问任一任务得分能不能回到事实，靠判分行与 Run、Attempt、Step 的事件定位；模型最后的自我总结不算。
R4 可盘点，问失败、中断和成本有没有保留。
R5 可接手，问接收者完成了约定层次的检查没有——发送成功不等于接收完成。

## Slide 14
5.1.3 把需求连到证据，而不只连到文件名
有证据，也要说清证据有多强
同一项需求，证据有强弱之分
R2 可比较
设计层：作者文本比较，证明计划只改一段
运行层：完成界面配置后，还要核对实验副本
R5 可接手
只完成阅读和文件完整性检查
就不能写成异机重新运行成功
使用需求—证据矩阵时的一条纪律
一行允许暂时没有证据
保留缺口能告诉接手人下一步要做什么，也让进度说明更诚实。
但不要填一个不支持的链接
填上一个不支持该需求的链接，只会掩盖缺口，让复核无从下手。
5.1 项目范围与委托
14 / 24
Notes: 「有证据」这三个字还需要限定强度，否则很容易把设计层的证据说成运行层的事实。
R2 可比较就是例子。在设计阶段，可以先通过作者文本比较，证明计划里只改了一段决策方法；等到完成界面配置之后，还要再核对实验副本，才能说明实际使用的内容符合计划。这两步的强度完全不同。
R5 可接手也是。如果只完成了阅读和文件完整性检查，那就不能写成异机重新运行成功。
使用需求—证据矩阵的时候，一行允许暂时没有证据。保留缺口能告诉接手人下一步做什么；为了好看而填上一个并不支持该需求的链接，只会把缺口掩盖起来。

## Slide 15
第五章 5.1 项目范围与完成条件
知识块 ④
④
三种职责，六个可交接环节
这些是项目分工，不是新增的仿真 Agent。场景本身不变，变的是材料往谁手里递、递到他手里之后能不能用。
作者
›
复核者
›
接收者
5.1 项目范围与委托
15 / 24
Notes: 接下来看谁在做事。一个能交接的项目里，有三种职责，它们互相不能替代。
作者负责把问题转成材料和实验，也就是委托书、作者材料、精确行为文本。复核者负责检查信息分配、判分和报告，产出差异说明与核查记录。接收者负责按文档实际寻找文件、读取证据并完成约定操作，最后留下接收记录。
这里有一个很容易被误解的地方：这三种是项目分工，不是新增的仿真 Agent。
服务大厅里仍然只有周澈、谭悦、孟川、邱禾和余真五名 Agent，以及咨询台、A 窗口、B 窗口三个绑定 Skill 的对象。分工是人的分工，场景本身没有变。

## Slide 16
5.1.4 三类参与者，三种不同职责
三种职责，不是三个新 Agent
一个能交接的项目里，三种职责互相不能替代，各自留下一份可检查的材料。
作
作者 把问题转成材料与实验
交出委托书、作者材料、精确行为文本
复
复核者 检查信息分配、判分和报告
产出差异说明与核查记录，不替作者写材料
接
接收者 按文档实际寻找文件、读取证据
完成约定操作并留下接收记录，检查层次要写明
这三种是项目分工，不是新增的仿真 Agent
服务大厅仍然只有周澈、谭悦、孟川、邱禾、余真五名 Agent，以及咨询台、A 窗口、B 窗口三个绑定 Skill 的对象。
5.1 项目范围与委托
16 / 24
Notes: 三种职责各自留下什么，我逐个说清楚。
作者负责把问题转成材料与实验。他要交出委托书、作者材料、精确的行为文本，这些东西决定实验能不能被配置出来。
复核者负责检查信息分配、判分和报告。他不写材料，只检查材料里有没有把该给的信息给对人、判分口径是不是前后一致，产出的是差异说明和核查记录。
接收者负责按文档实际寻找文件、读取证据并完成约定操作，最后留下接收记录。他是在不了解作者思路的前提下走一遍。
特别要提醒的是，这三种是项目分工，不是新增的仿真 Agent。服务大厅里仍然只有五名 Agent 和三个绑定 Skill 的对象，不要因为多了几个角色名就以为场景变复杂了。

## Slide 17
5.1.4 三类参与者，三种不同职责
最小的自检：隔一天再找一次
关闭编辑页面之后
1
只按交付入口重新寻找资料，不靠记忆
2
随机抽一项得分，回查到实际回复与确认
这一步能发现什么
路径失效、说明遗漏，以及只存在于作者记忆中的前提。
但它不能替代什么
不能冒充独立评阅
作者隔日自查仍然带着原来的思路。
有第二位接收者时，写清他查了什么
记录具体检查项，不要求写一个笼统的「全部无误」——那样的记录对后来的人没有帮助。
5.1 项目范围与委托
17 / 24
Notes: 一个人也可以完成小型项目，但应该留一次隔日复核。做法很简单。
先关闭编辑页面，只按交付入口重新寻找资料，看看不依赖记忆能不能找到全部材料。然后随机抽一项得分，从报告一路回查到实际回复和确认。
这样做能发现三类问题：路径失效、说明遗漏，还有那些只存在于作者记忆里的前提。它们平时看不出来，别人接手时才会集中爆发。
不过我要提醒，这一步不能冒充独立评阅。你自己隔一天再查，仍然带着作者的思路。如果确实有另一位接收者参与，应该记录他具体检查了什么，而不是写一个笼统的「全部无误」，那样等于什么都没说。

## Slide 18
5.1.5 用阶段产物控制工作量
六个环节，六份可以递出去的材料
沿交接产物把项目分成六个工作环节，每一环的产物就是交给下一位参与者的东西。
环节一
明确需求
问题、范围、判据
委托书
›
环节二
准备输入
来源、信息边界与精确 Skill
作者资料
›
环节三
配置执行
保存、身份、预算与全部 Run
全部运行索引
›
环节四
分析证据
逐项判分、结果与局限
报告
›
环节五
接收复查
实际文件、约定验证范围
接收记录
›
环节六
反馈与维护
记录修改影响，保留原始事实
维护安排
这些环节组织作者的工作，不规定 Brain 的调用顺序
Brain 仍按 SOP 决定调用顺序，Runtime 仍按原有合同提交事实；本案例也尚未执行。
5.1 项目范围与委托
18 / 24
Notes: 按交接产物，我把项目分成六个工作环节，每一个环节结束时都应该有一份能递出去的材料。
先确定问题与边界，形成委托书。再准备材料和精确 Skill，形成作者资料。随后按预算完成配置与运行，形成全部运行索引。之后依据事实判分，形成报告。再整理实际导出，由接收者核查，形成接收记录。最后记录接收反馈，按修改影响安排维护。
这六个环节不是系统必须执行的固定流程。Brain 仍然根据 SOP 决定调用顺序，Runtime 仍然按原有合同提交事实。这里的阶段只是作者组织工作的方式。
它有一个实际好处：如果发现任务表含混，可以回到材料阶段，而不必先完成一轮昂贵的运行。

## Slide 19
5.1.5 用阶段产物控制工作量
转场只问一句话
每次转入下一阶段，问一个具体问题
下一位参与者拿到这些材料，能否开展他的工作？
地图草图和人物名单足以讨论范围
却不足以直接导入实验
完整作者材料可以支持配置
不能证明运行稳定
运行已结束可以开始分析
不能自动证明业务成功
这些判断能减少返工，也使进度报告更诚实。
5.1 项目范围与委托
19 / 24
Notes: 阶段之间怎么判断能不能往下走？我建议只问一句话：下一位参与者拿到这些材料，能不能开展他的工作？
这句话很朴素，但它能挡掉很多含糊的进度报告。
地图草图和人物名单，足够用来讨论范围，却不足以直接导入实验。完整的作者材料可以支持配置，但不能证明运行稳定。运行已经结束，可以开始分析，却不能自动证明业务成功。
每一项判断都只承诺它真的支持的那一层。这样写出来的进度说明也许不那么好看，但它能减少返工，也让接手的人知道自己站在哪里。

## Slide 20
5.1.4 三类参与者，三种不同职责
讲师的职责也要写清楚
教学展示可以节选，研究台账仍应完整
讲师可以安排学员先猜测两种策略的利弊，再看证据讨论。悬念和节奏是教学的一部分。
先让学员猜测两种策略的利弊，再用证据展开讨论
展示可以节选，但研究台账仍应完整
节选依据需要说明：因为时间，还是因为结论
不能为了课堂节奏，只留下最符合预期的片段
5.1 项目范围与委托
20 / 24
Notes: 讲师的职责也需要界定，这一点在设计教学项目时经常被忽略。
讲师当然可以安排学员先猜两种策略的利弊，再一起看证据讨论。好的课堂需要悬念和节奏，这是教学的权利。
但有一条线不能越过：不能为了课堂节奏，只留下最符合预期的片段。教学展示是可以节选的，研究台账仍然应该完整，而且节选依据要说明——你是因为时间关系只讲两项任务，还是因为只有这两项支持你的观点，这两件事完全不同。
说得直白一点，只留下最符合预期的片段，等于把一次实验讲成了一条广告。学员后来看到完整数据的时候，失去的是对整个课程的信任。

## Slide 21
5.1.6 完成不等于所有问题都得到肯定答案
完成不等于所有问题都得到肯定答案
两种范围都可以成为合格成果，但交出的名称必须与手里的证据相称。
设计交付
可审读的委托、资料、信息分配、精确行为文本和计划
验收到「可以开始实施」
运行交付
在其上增加实际实验、全部 Run、结果和接收记录
验收到双方约定的读取、复算或重新执行层次
两者都能合格，但名称与证据要相称
当前书稿属于教学材料交付，没有完成第二种范围，也不假定历史证据可以替代这个服务大厅。
5.1 项目范围与委托
21 / 24
Notes: 最后回到「完成」这个词本身。本章采用两种交付范围。
设计交付包括可审读的委托、资料、信息分配、精确行为文本和计划，它验收到「可以开始实施」。运行交付在设计交付之上增加实际实验、全部 Run、结果和接收记录，验收到双方约定的读取、复算或者重新执行层次。
两者都可以成为合格成果，关键是名称要和证据相称。明明只做到设计准备，却写成运行成功，这是最常见也最难补救的问题。
当前这份书稿属于教学材料交付。它没有完成第二种范围，也没有假定前三章的历史证据可以替代这个服务大厅。

## Slide 22
5.1.6 完成不等于所有问题都得到肯定答案
发现问题时，先保存入口与边界
两类问题，两条路径
它们的处理方式完全不同：一个是停下来保留现场，一个是重做并保留旧的证据。
发现系统问题
保存入口、操作、预期与实际、身份和边界
停止该项验收，按仓库规则处理
发现研究方案不合适
记录原因，设计新的独立实验
保留旧证据，不删改原始事实
改动仿真内核去迁就某一次实验，会把两类问题混在一起。
5.1 项目范围与委托
22 / 24
Notes: 项目做完之后还会遇到问题，这里要区分两类，处理方式完全不同。
第一类是系统问题。比如运行中出现了预期之外的行为。这时候要保存入口、操作、预期与实际、身份和边界，然后停止该项验收，按仓库规则处理。先保留现场，再去判断原因。
第二类是研究方案本身不合适。这时候不是停下来，而是记录原因，设计一个新的独立实验，同时把旧证据完整保留下来。旧证据不能删，它是你后来判断的依据。
这两条路径不能混在一起，也不要去改动仿真内核来迁就某一次实验。前者是保留现场，后者是重做并且留痕。

## Slide 23
5.1.6 完成不等于所有问题都得到肯定答案
把「证明有效」改成可验收的要求
本节练习是把一句已经写好结论的要求，改写成一项可以验收的项目要求。
原来的写法
仿真证明澄清策略有效
结果被提前写进了题目，没有留下与预期不同的空间。
一个较好的答案
在固定教学条件下比较两种入口咨询策略，提交包含全部任务、未完成样本、调用负担和证据定位的报告，由接收者抽查任一任务的判分。
它规定了应完成的工作，也允许结果与预期不同
全部任务、未完成样本、调用负担与证据定位都要留下，判断权交给接收者。
5.1 项目范围与委托
23 / 24
Notes: 本节练习是：把「仿真证明澄清策略有效」改成可验收的项目要求。
原写法的问题在于，它把结果提前写进了题目。一旦结论已经确定，收集到的材料就只能往一个方向解释，项目也失去了允许结果与预期不同的空间。
一个比较好的答案是：在固定教学条件下比较两种入口咨询策略，提交包含全部任务、未完成样本、调用负担和证据定位的报告，由接收者抽查任一任务的判分。
这句话规定了应完成的工作——哪些任务、哪些样本、哪些负担、证据要能定位，也明确把判断权交给接收者。同时它允许结果与预期不同，甚至允许结论是「澄清没有带来闭环改善」。这才是一个项目该有的样子。

## Slide 24
第五章 5.1 项目范围与完成条件
本节小结
记住三句话
一
范围先定
只交设计，还是连运行与接收一起交；两种范围的完成材料不同。
二
需求连证据
每项需求配一个验收问题和一种无法替代的证据，缺口要留在表里。
三
名称与证据相称
设计准备就写设计准备，不把尚未发生的运行写成已完成。
第五章 5.1 项目范围与委托 · 下一节：资料来源与假设
5.1 项目范围与委托
24 / 24
Notes: 这一节要带走的是三句话。
第一句，范围先定。这次只交可审阅的设计，还是连真实运行和接收记录一起交？这个问题不定，后面所有材料的准备方式都是模糊的。
第二句，需求连证据。每一项需求都要配一个验收问题和一种无法替代的证据；缺口允许存在，但要留在表里，不要用不支持的链接把它盖住。
第三句，名称与证据相称。设计准备就写设计准备，不要写成运行成功。这句话看起来只是措辞，实际上决定了别人能不能信任你交出去的东西。
下一节我们看资料来源与假设，把材料从哪儿来这件事说清楚。